REHABMIND

# 运动康复决策辅助系统

Lower Limb V1 · 详细可执行实现方案

EXECUTABLE IMPLEMENTATION PLAN

文档版本：1.0

对应数据库：RehabMind_LowerLimb_KnowledgeDB_v3.7_Final.xlsx

日期：2026-09-29

状态：当前实现基线 / 用于后续详细开发

核心原则

定位后立即给出并列评估维度；康复师自主选择评估顺序；Finding 来自实际评估确认，Intervention 只作为确认 Finding 下的处理参考。

# 0. 目标与完成定义

本方案用于把已冻结的产品规则、v3.7 数据库、现有 UI 基线和 3D 定位资产真正落成可维护的 App/API/Thin Resolver 工程。它不是重新设计临床逻辑，而是规定开发人员“按什么顺序实现、每一步产出什么、如何验证”。

Definition of Done 任何 Region 在真实设备上完成定位后，无需回答问题即可看到并列评估维度；Context/Profile 只做强调与补充；Finding 只能由康复师确认；Intervention 只能由确认 Finding 打开；38 个 Region、Safety、Profile、3D 与数据库回归全部通过后才允许冻结 Lower Limb V1。

# 1. 输入资产与权威顺序

| 资产 | 当前文件 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| 主数据库 | RehabMind_LowerLimb_KnowledgeDB_v3.7_Final.xlsx | 临床知识唯一 Source of Truth；v3.7 |
| 设计说明 | RehabMind_LowerLimbV1_DesignSpec_DBv3.7.docx | 系统规则、边界、数据语义与交互基线 |
| UI 基线 | LowerLimb_v3.4_G5_88_4Module_ProfileContext_UserReadable_v5.html | 当前已确认视觉与交互参考；不是正式生产代码 |
| 3D 定位合同 | LowerLimb_v3.4_3DLocalizationContract_v1.2.json | 3D/皮肤语义 → Region ID；禁止承载临床知识 |
| 3D 模型资产 | Implementation Baseline / 04_3D_Localization/model + semantics | 模型、压缩几何、皮肤语义；正式实现必须保留 |

## 1.1 冲突时的优先级

临床内容与映射冲突：以 v3.7 Excel 为准。

产品边界与“不得自动推断”的规则冲突：以 v3.7 设计文档为准。

视觉/交互细节：以当前 G5.88 UserReadable v5 为参考；若与 v3.7 数据结构冲突，升级 UI 而不是回退数据库。

3D Region ID 映射：以 v1.2 Localization Contract 为准；3D 层不得补临床知识。

# 2. 目标系统架构

App / Web UI ↓ API Layer ↓ Thin Resolver ↓ Validated Runtime Snapshot ↓ RehabMind Knowledge DB v3.7 3D Localization ──→ Region ID ──→ API/Resolver (only localization; no clinical logic)

| 组件 | 必须负责 | 不得负责 |
| --- | --- | --- |
| UI | 展示 3D、评估维度、卡片、Profile、Safety、Finding/Intervention 参考 | 临床规则、自动诊断、硬编码知识 |
| API | 参数校验、版本、权限/会话、调用 Resolver | 临床推断 |
| Thin Resolver | 读取、分组、固定排序、Context 命中、组装输出 | 动态评分、因果推断、自动 Finding |
| Runtime Snapshot | 可快速查询的 v3.7 数据快照 | 成为第二个手工维护知识库 |
| Excel Master DB | 临床知识 Source of Truth | 直接作为移动端运行时依赖 |
| 3D Localization | Region ID / side / selection type | ClinicalItem/Finding/Intervention |

# 3. Phase 0 — 冻结输入与建立自动校验器

## 3.1 开发任务

将 v3.7 Excel、UI baseline、3D contract/model 复制到单一工程基线目录；生成 SHA256 manifest。

编写 DB validator：校验表头、ID 唯一性、外键、AssessmentDimension/DisplayMode 枚举、Context target 引用、Profile contract。

生成 version manifest：db_version=v3.7、localization_version、ui_baseline_version、runtime_schema_version。

CI 中每次构建先运行 validator；任何 Gate 失败直接停止构建。

## 3.2 产出

scripts/validate_db.*

build/version-manifest.json

reports/db-validation.json

## 3.3 验收

Region=38、ClinicalItem=109、Finding=35、Intervention=23、RCM=455。

所有 RCM 行 assessment_dimension / assessment_group / display_order / display_mode 非空。

context_link / relationship_type 为空不报错；它们当前是预留字段。

11_v3.6_MigrationLog 不进入 Runtime Snapshot。

# 4. Phase 1 — Excel → Runtime Snapshot 构建

## 4.1 原则

正式 App/API 不应每次请求解析 Excel。构建阶段把 8 Runtime 表 + 必要 Governance/Profile 配置导出为只读 JSON/数据库快照；每次快照由主 Excel 自动生成，不允许人工在 Runtime 文件里改临床知识。

## 4.2 推荐快照结构

runtime/ regions.json clinical-items.json findings.json interventions.json region-clinical-map.json assessment-finding-map.json finding-intervention-map.json context-rules.json governance.json manifest.json

## 4.3 索引

| 索引 | 用途 |
| --- | --- |
| region_id → RCM[] | 定位后快速取基础评估 |
| clinical_item_id → ClinicalItem | 卡片详情 |
| clinical_item_id → AssessmentFindingMap[] | 康复师确认 Finding 时使用 |
| finding_id → FindingInterventionMap[] | 读取处理参考 |
| rule_type → ContextRule[] | Context/Profile/Safety 匹配 |

## 4.4 验收

快照只由构建脚本生成。

manifest 包含源 Excel hash 与生成时间。

快照计数必须和 Excel validator 一致。

# 5. Phase 2 — Thin Resolver v3.7

## 5.1 输入合同

ResolveRequest { region_id: string, side?: "left" ¦ "right", selection_type?: "tap" ¦ "line" ¦ "brush", patient_profile?: { sex?, age_band?, female_stage? }, movement_context?: string[], symptom_context?: string[], chain_context?: string[], confirmed_finding_ids?: string[] }

## 5.2 核心算法（必须按此顺序）

校验 region_id 存在；读取该 Region 的全部 RegionClinicalMap 行。

按 assessment_dimension → assessment_group 分组；按 display_order 稳定排序。

DEFAULT 直接输出；EXPAND 输出但标记 collapsed；LINKED 不因自身 condition 自动创造 Finding，只等待 ContextRule 命中后标记 highlighted/linked。

匹配 Movement / Symptom / Chain ContextRule：只能强调或补充 ClinicalItem/Assessment Focus。基础维度不因 Context 未命中而消失。

匹配 Profile Rule：输出 clinical_considerations；多个考虑项只做精确文本去重。

匹配 Safety Rule：独立输出 safety_alerts；Critical 时设置 normal_intervention_actions_enabled=false。

confirmed_finding_ids 仅接受前端由康复师主动确认的 ID；Resolver 不自行构造。

对 confirmed_findings 读取 FindingInterventionMap，输出 intervention_references。

## 5.3 输出合同

ResolveResponse { region, dimensions: [ { key, label, groups:[{ name, items:[...] }] } ], clinical_considerations: [], safety_alerts: [], confirmed_findings: [], intervention_references: [], meta: { db_version, resolver_version } }

## 5.4 必须写的单元测试

任何 Region 无 Profile/Context 输入也返回基础 dimensions。

display_order 变化只改变 UI 顺序，不改变 Findings。

Lower Leg/Thigh 无 FUNCTION 行时，不生成空 FUNCTION section。

ContextRule 命中不会自动添加 confirmed_finding_ids。

Profile Rule 不会修改 DEFAULT/EXPAND 的基础层级。

Critical Safety 会关闭普通 Intervention action。

# 6. Phase 3 — Region 思路抽屉 UI 重构

## 6.1 页面状态

| 状态 | 显示内容 |
| --- | --- |
| 3D 定位中 | 模型、中文提示、点/线/画笔模式 |
| Region 已定位 | 位置名称 + 修改定位 + Patient Profile 可选卡片 + 评估维度 |
| ClinicalItem 展开 | 1 句摘要 + 完整 check_focus + 可确认 Finding 的入口 |
| Finding 已确认 | 显示对应处理参考，不自动生成方案 |
| Safety Critical | 安全提示置顶；普通处理 action 禁用/隐藏 |

## 6.2 评估维度组件

DimensionSection：标题读取 Governance 中文标签。

AssessmentGroup：显示区域化 group 名称；没有 group 时可直接列 item。

DEFAULT：首屏显示。

EXPAND：同一 group 下“展开更多”。

LINKED：只有 Context 命中时强调/补充；不命中时通常隐藏。

空 Dimension 不渲染。例如当前 Thigh/Lower Leg 不渲染 FUNCTION。

## 6.3 卡片信息密度

| 层级 | 内容 |
| --- | --- |
| 卡片首层 | display_name + 极短检查重点；不得展示内部 ID |
| 展开层 | 完整 check_focus、记录重点、边界说明 |
| 资料库层（后续） | 标准操作、图示/视频、文献，不放在主思路页 |

## 6.4 禁止的 UI

问题进度条

“下一题/生成方案”按钮

默认显示内部英文 ID

把 Dimension 排序标成“Step 1/2/3”

定位后自动显示诊断或 Finding

# 7. Phase 4 — Patient Profile / Context / Safety

## 7.1 Patient Profile

UI 从 Governance 读取 field order、labels、enum 与 female_stage dependency。

未填写任何 Profile 字段时，Region 基础内容完全正常。

Profile 命中只在“额外临床考虑”区显示，不混入主卡片标题。

## 7.2 Movement / Symptom / Chain

Context 选择器是可选的过滤/强调辅助，不是必答题。实现上只把 ContextRule 的 target 转换为 highlighted_item_ids / additional_item_ids；不得删除基础 RCM 行。

## 7.3 Safety

Safety 的视觉层级必须高于普通维度。Critical 命中后仍允许查看已有评估信息，但普通按摩/训练等处理方向不作为可执行 action；显示进一步医学评估/急诊分流提示。

# 8. Phase 5 — Finding 确认与 Intervention 参考

## 8.1 Finding 不是下一题

ClinicalItem 展开后可显示“可能记录的评估结果”供康复师选择，但不要求每个项目都记录。用户可以只浏览评估思路，不进入 Finding。

## 8.2 Finding 确认动作

从 AssessmentFindingMap 读取该 ClinicalItem 可支持的 Finding。

康复师依据实际检查主动确认一个或多个 Finding。

前端提交 confirmed_finding_ids。

Resolver 读取 FindingInterventionMap 并返回处理参考。

## 8.3 Intervention 展示

处理参考只显示方法名称、适用边界和必要说明，不自动组合频次、剂量、训练周期。若 Safety Critical，则普通 Intervention 不作为可执行选项。

# 9. Phase 6 — 3D Localization 正式接入

## 9.1 接口边界

LocalizationResult { region_id, side, selection_type, geometry_meta? } // 这里禁止出现 clinical_item_id / finding_id / intervention_id

## 9.2 验收采样

| 模块 | 重点边界 |
| --- | --- |
| Knee | 髌骨上/中/下、内外侧关节线、腓骨头、后内/后外 |
| Ankle-Foot | 内外踝、跟腱中段/止点、足跟底、足弓/舟骨、第五跖骨、第一MTP |
| Lower Leg | 前侧肌腹 vs 胫骨前缘；内侧骨缘 vs 后内侧深层；腓肠肌 vs 比目鱼肌 |
| Thigh | 前/后/内/外边界；近端 y>0.860 不应误入 Thigh |

每个 Region 至少准备多点点击样本、边界样本、左右侧样本以及画线/画笔样本。正式冻结前必须在真实 MatePad/目标设备上验证。

# 10. Phase 7 — 四模块数据/UI 回归

## 10.1 自动数据回归

遍历 38 Region 调用 Resolver，所有 Region response 非空。

每个输出 item 的 ClinicalItem ID 存在。

每个可确认 Finding 存在且有合法 outlet 或明确 safety-only 边界。

dimension/group 顺序稳定；无空 section。

内部 ID 不进入 user-facing label 字段。

## 10.2 UI 快照回归

Knee 高密度区域：重点验证 15-20 项时 DEFAULT/EXPAND 不挤压。

Ankle-Foot：验证特殊测试 LINKED 只在 Context 命中时出现。

Lower Leg：验证肌肉 + 相邻踝 ROM/能力并列组织，不再像单纯肌肉清单。

Thigh：验证肌肉 + 相邻膝 ROM/能力；不得出现尚未建立的 Hip 评估。

## 10.3 临床病例回归

建议建立固定病例集，每次 DB/Resolver/UI 变更后重复运行。记录“应出现的维度/项目”“不应出现的结论”“Safety 是否正确”“是否存在过度强调”。病例集本身不作为数据库知识源。

# 11. Phase 8 — 性能、设备与发布工程

## 11.1 设备目标

重点设备：HUAWEI MatePad 11.5s / OpenHarmony 6.1 / ArkWeb。

3D 初始可旋转、点击、画线/画笔；抽屉打开后返回模型状态不丢失。

模型操作目标保持接近现有验证的流畅体验；大数据 JSON 不阻塞首屏。

## 11.2 数据加载

模型静态资源与 Runtime Snapshot 分离缓存。

首次进入只加载 Region/Map/ClinicalItem 基础索引；详细 Evidence 不进入首屏。

服务器端知识库可独立升版；App 静态资源与 DB 版本通过 manifest 校验兼容。

## 11.3 发布前 Gate

DB validator PASS

38 Region Resolver regression PASS

3D click sampling PASS

UI readable on phone/tablet PASS

Safety scenarios PASS

real-case regression PASS

# 12. 推荐工程目录

rehabmind/ apps/ mobile-or-web/ packages/ domain-types/ thin-resolver/ localization/ ui-components/ knowledge/ RehabMind_LowerLimb_KnowledgeDB_v3.7_Final.xlsx runtime/ generated/ assets/ 3d-model/ 3d-semantics/ scripts/ validate_db.* build_runtime.* tests/ data/ resolver/ ui/ localization/ clinical-regression/ docs/ DesignSpec_DBv3.7.docx ImplementationPlan_DBv3.7.docx

# 13. 数据类型与前端模型建议

AssessmentDimension = "MUSCLE_STATE" ¦ "ROM" ¦ "CAPACITY" ¦ "FUNCTION" ¦ "LOCAL" ¦ "SPECIAL_TEST" DisplayMode = "DEFAULT" ¦ "EXPAND" ¦ "LINKED" AssessmentItemVM { id, displayName, checkFocus, displayMode, contextState: "base" ¦ "highlighted" ¦ "linked" } DimensionVM { key, label, groups[] }

上述是实现建议，不是新增数据库实体。字段名可以按工程语言调整，但必须保持 v3.7 语义。

# 14. 里程碑与依赖 Gate

| 里程碑 | 必须完成 | 进入下一阶段条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 Baseline Freeze | 资产 hash + DB validator | 所有 Source of Truth 可复现 |
| M1 Runtime Snapshot | 自动生成索引/manifest | 计数与外键全 PASS |
| M2 Resolver v3.7 | Dimension 分组 + Context/Profile/Safety | 38 Region 单测 PASS |
| M3 UI Dimension Drawer | 并列维度 + DEFAULT/EXPAND/LINKED | 无问答 Gate、无内部 ID |
| M4 Finding/Intervention | 人工确认 Finding 后才出处理参考 | 无自动处方 |
| M5 3D Integration | 四模块 Region 输出 | 真实设备点击采样 PASS |
| M6 Clinical Regression | 固定病例集 | 无漏项/错误升权/安全错误 |
| M7 Lower Limb V1 Freeze | 全部 Gate | 形成新的 Implementation Baseline |

# 15. 详细测试清单

## 15.1 数据测试

外键/唯一键/枚举

空 display_name/check_focus

RCM 所有新字段完整性

Core Promote stale ID

Profile target contract

Safety target existence

## 15.2 Resolver 测试

无 Context 基础输出

多 Context 同时命中

Profile 精确去重

Safety 与普通路径隔离

confirmed Finding 输入校验

空维度隐藏

## 15.3 UI 测试

3D定位后立即出思路

维度并列而非 Step

展开/折叠状态稳定

修改定位后内容切换

中文长文本换行

横竖屏/平板适配

返回模型后选区仍正确

## 15.4 临床边界测试

tight 不自动 weak

ROM 限制不自动归因肌肉

功能动作不自动归因单肌

特殊测试不自动诊断

位置不自动生成局部组织 Finding

大腿不出现未建 Hip 项

# 16. 开发人员禁止事项

禁止把系统改回专家问答 不得新增“完成第 N 步后解锁下一步”的状态机；不得用 Context 生成 Finding；不得在前端硬编码临床规则；不得为了减少页面项目删除数据库知识。

不要使用模型名称、ID、英文枚举作为用户可见标题。

不要把 `priority` 或 `display_order` 解释为诊疗优先级。

不要把 `context_link` 当作现有运行规则；当前它是预留字段。

不要在 Thigh 中自行补 Hip 评估，除非 Hip 模块正式入库。

不要让 3D 几何判断直接返回肌肉/诊断/处理。

# 17. 最终交付清单

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 数据库 | v3.7 Master DB + validator report + runtime manifest |
| Runtime | 自动生成 Snapshot + resolver package |
| UI | 正式 Dimension Drawer + Profile/Context/Safety + Finding/Intervention 展开 |
| 3D | 模型/语义/Localization contract + click sampling report |
| 测试 | data/resolver/UI/device/clinical regression reports |
| 文档 | v3.7 Design Spec + 本执行方案 + version manifest |
| 基线 | LowerLimbV1 Implementation Baseline vNext（只保留当前权威资产） |